Plano de Integração e
Enriquecimento de Dados

SDR-Jurídico

Fevereiro 2026

# Sumário Executivo

O SDR-Jurídico possui atualmente 4 fontes de dados funcionando de forma completamente isolada, cada uma com sua própria Edge Function e sem integração cruzada. Este plano descreve a evolução para uma arquitetura unificada com:

Backend local (Express) que centraliza todas as chamadas a APIs externas

Enriquecimento automático — ao digitar CPF/CNPJ, busca em todas as fontes simultaneamente

Tabelas normalizadas para partes, entidades e advogados (hoje ficam em JSONB bruto)

Arquitetura plug-and-play para futuras integrações (Escavador, scrapers)

## Estado Atual

| Fonte | Serviço Frontend | Proxy Atual | Armazena no DB? |
| --- | --- | --- | --- |
| DataJud (CNJ) | datajudService.ts | Edge Function datajud-proxy | Sim |
| DOU (federal) | douService.ts | Edge Function dou-search | Sim |
| Querido Diário (municipal) | queridoDiarioService.ts | Edge Function querido-diario-proxy | Não |
| CNPJ (BrasilAPI) | cnpjService.ts | Nenhum (direto) | localStorage apenas |

### O que NÃO existe hoje:

Tabelas de partes/envolvidos — partes ficam dentro de raw_response JSONB

Tabelas de entidades/pessoas — dados de CNPJ ficam no localStorage

Tabelas de advogados/OAB

Integração cruzada entre fontes

Pipeline de normalização (raw → estruturado)

Enriquecimento automático por CPF/CNPJ

Backend local

# Fase 1: Backend Express + Migração de Proxies

Objetivo: Criar servidor Express local que substitui as Edge Functions e centraliza todas as chamadas a APIs externas.

## 1.1 Estrutura do Servidor

Novo diretório: Sdr juridico/server/

server/
  index.ts                    — Express app, CORS, middleware
  config.ts                   — env vars (SUPABASE_URL, SERVICE_ROLE_KEY, API keys)
  routes/
    datajud.ts                — Rotas DataJud (substitui datajud-proxy)
    dou.ts                    — Rotas DOU (substitui dou-search)
    queridoDiario.ts          — Rotas Querido Diário (substitui querido-diario-proxy)
    cnpj.ts                   — Rota CNPJ (BrasilAPI)
    enrichment.ts             — Rota unificada de enriquecimento
  services/
    datajudApi.ts             — Chamadas diretas a DataJud CNJ
    douApi.ts                 — Chamadas a API do DOU/INLABS
    queridoDiarioApi.ts       — Chamadas a Querido Diário
    brasilApi.ts              — Chamadas a BrasilAPI
    supabaseAdmin.ts          — Cliente Supabase com service_role_key
  middleware/
    auth.ts                   — Valida JWT do Supabase
    rateLimit.ts              — Rate limiting por org

## 1.2 Dependências

Adicionar ao package.json: express, cors, helmet, concurrently, @types/express, @types/cors

## 1.3 Rotas do Servidor

| Rota Express | Substitui | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET /api/datajud/processo/:numero | datajud-proxy | Busca processo por número (auto-detecta tribunal) |
| GET /api/datajud/busca | datajud-proxy | Busca avançada (query params: tipo, termo, tribunal) |
| POST /api/dou/search | dou-search | Busca publicações DOU |
| GET /api/querido-diario/search | querido-diario-proxy | Busca diários oficiais municipais |
| GET /api/cnpj/:cnpj | BrasilAPI direto | Consulta CNPJ na Receita Federal |
| POST /api/enrich/cpf/:cpf | NOVO | Enriquecimento unificado por CPF |
| POST /api/enrich/cnpj/:cnpj | NOVO | Enriquecimento unificado por CNPJ |

## 1.4 Modificações no Frontend

| Arquivo | Modificação |
| --- | --- |
| src/services/datajudService.ts | Trocar chamadas de datajud-proxy edge fn para /api/datajud/... |
| src/services/queridoDiarioService.ts | Trocar chamadas de querido-diario-proxy para /api/querido-diario/... |
| src/features/dou/services/douService.ts | Trocar chamadas de dou-search para /api/dou/... |
| src/services/cnpjService.ts | Trocar BrasilAPI direto para /api/cnpj/... + DB cache |

## 1.5 Vite Proxy (Desenvolvimento)

Modificar vite.config.ts — adicionar proxy /api → http://localhost:3001 para que o frontend chame o backend local transparentemente durante desenvolvimento.

## 1.6 Verificação

"npm run dev" inicia Vite (porta 5173) + Express (porta 3001) em paralelo

Testar cada rota com curl http://localhost:3001/api/datajud/processo/...

Verificar que DataJudPage, DiarioOficialPage e DOU monitoring continuam funcionando

# Fase 2: Schema de Entidades + Normalização

Objetivo: Criar tabelas normalizadas para partes, entidades e advogados. Implementar pipeline de normalização no backend.

## 2.1 Novas Tabelas (Migration)

Migration: 20260301_entity_source_foundation.sql

| Tabela | Colunas-chave | FK |
| --- | --- | --- |
| entidades | id, org_id, tipo_pessoa (FISICA/JURIDICA), nome, nome_normalizado, cpf, cnpj, email, telefone, quantidade_processos, raw_enrichment (JSONB) | org_id → orgs |
| entidade_aliases | id, entidade_id, alias, alias_normalizado, fonte | entidade_id → entidades |
| entidade_enrichments | id, entidade_id, fonte (datajud/dou/brasilapi/escavador), dados (JSONB), confiança | entidade_id → entidades |
| advogado_oabs | id, entidade_id, oab_numero, oab_uf, oab_tipo | entidade_id → entidades |
| processo_fontes | id, datajud_processo_id, tipo (TRIBUNAL/DIARIO_OFICIAL), nome, sigla, sistema, grau, classe, assunto, orgão_julgador | datajud_processo_id → datajud_processos |
| processo_participacoes | id, datajud_processo_id, entidade_id, tipo, tipo_normalizado, polo (ATIVO/PASSIVO/ADVOGADO/TERCEIRO) | FKs múltiplos |
| processo_documentos | id, datajud_processo_id, titulo, data, tipo (PUBLICO/RESTRITO), url_download | datajud_processo_id → datajud_processos |
| processos_relacionados | id, processo_id, processo_relacionado_numero, tipo_relação | processo_id → datajud_processos |

Colunas adicionais em datajud_processos: titulo_polo_ativo, titulo_polo_passivo, ano_inicio, data_ultima_movimentacao, quantidade_movimentacoes, estado_origem

Coluna em clientes: entidade_id → entidades

RLS: Todas as tabelas seguem o padrão existente (is_org_member para SELECT, subquery via parent para tabelas sem org_id direto).

## 2.2 Pipeline de Normalização (server-side)

Novo arquivo: server/services/normalization.ts

Função: normalizeDataJudProcesso(orgId, processoId, rawResponse)

Extrai partes de rawResponse → cria entidades + participações → identifica advogados + OABs → atualiza títulos polo ativo/passivo

Função: normalizeCnpjResponse(orgId, cnpj, dados)

Cria entidade PJ por CNPJ → upsert enrichment (fonte=brasilapi) → extrai sócios como entidades PF

Função: extractPartiesFromDataJud(rawResponse)

Lida com ambos formatos da API DataJud (dadosBasicos.polo[] e poloAtivo/poloPassivo[])

## 2.3 Normalização Automática

Ao buscar processo (GET /api/datajud/processo/:numero) — normaliza em background após retornar dados

Ao enriquecer CPF/CNPJ (POST /api/enrich/cpf/:cpf) — normaliza todos os resultados

## 2.4 Verificação

Rodar migration via supabase db push

Buscar processo via DataJudPage → verificar partes em entidades e processo_participacoes

Verificar RLS: usuário de org A não vê entidades de org B

# Fase 3: Enriquecimento Automático por CPF/CNPJ

Objetivo: Quando o advogado cadastra um cliente e digita o CPF/CNPJ, o sistema busca automaticamente em todas as fontes disponíveis.

## 3.1 Endpoint Unificado no Backend

Arquivo: server/routes/enrichment.ts

POST /api/enrich/cpf/:cpf

Busca em paralelo:

DataJud: processos onde CPF aparece como parte (multi-tribunal)

Querido Diário: publicações mencionando o CPF

DOU: publicações com match de CPF

POST /api/enrich/cnpj/:cnpj

Busca em paralelo:

BrasilAPI: dados cadastrais + sócios

DataJud: processos onde CNPJ aparece (multi-tribunal)

Querido Diário: publicações mencionando empresa

DOU: publicações com match de CNPJ

## 3.2 Response Unificada

Interface EnrichmentResult:

entidade — Entidade criada/encontrada no DB

dados_cadastrais — Receita Federal (PJ)

socios — Sócios da empresa (PJ)

processos — Processos judiciais encontrados

publicacoes_dou — Publicações do DOU

publicacoes_diario — Diários oficiais municipais

fontes_consultadas — Quais fontes retornaram dados

tempo_total_ms — Tempo total da busca

## 3.3 Modificação da ClientesPage

Fluxo atual: digitar CNPJ → busca dados cadastrais apenas.

Fluxo novo: digitar CPF ou CNPJ → busca em TODAS as fontes automaticamente.

Mudanças na UI:

Ao validar CPF (11 dígitos) → chama enriquecerPorCpf() automaticamente

Ao validar CNPJ (14 dígitos) → chama enriquecerPorCnpj() automaticamente

Novo componente EnrichmentResultPanel exibido abaixo do formulário com abas: Processos | Publicações | Dados Cadastrais | Sócios

Cada processo tem botão "Vincular a Caso"

Indicador de fontes consultadas + tempo de resposta

## 3.4 Integração com CasoPage

Adicionar botão "Enriquecer Cliente" na CasoDataJudSection que pega o CPF/CNPJ do cliente vinculado ao caso e exibe resultados consolidados.

## 3.5 Novos Arquivos

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| src/services/enrichmentService.ts | enriquecerPorCpf(), enriquecerPorCnpj() |
| src/hooks/useEnrichment.ts | Hook React com estados idle/loading/success/error |
| src/components/EnrichmentResultPanel.tsx | Componente com abas para exibir resultado de enriquecimento |

## 3.6 Verificação

Cadastrar cliente com CNPJ válido → busca automática em todas as fontes

Cadastrar cliente com CPF válido → processos encontrados no DataJud

Dados salvos em entidades + entidade_enrichments

Processos encontrados aparecem com partes normalizadas

# Fase 4: Enriquecimento Cruzado e Deduplicação

Objetivo: Conectar dados entre fontes. Ver perfil consolidado por entidade. Deduplicar entidades com mesmo CPF/CNPJ.

## 4.1 Novas Tabelas

Migration: 20260320_cross_source_enrichment.sql

| Tabela | Propósito |
| --- | --- |
| entidade_merge_log | Histórico de merges de entidades (auditoria) |
| dou_processo_links | Link DOU publicação ↔ processo (match por número no texto) |

## 4.2 Serviços no Backend

server/services/deduplication.ts:

findDuplicates(orgId, entidadeId) — candidatos rankeados por confiança

mergeEntidades(targetId, sourceId) — move participações/enrichments/aliases, loga, deleta

autoDedup(orgId) — merge automático apenas com match exato CPF/CNPJ (confiança=1.0)

server/services/crossLink.ts:

linkDOUToProcessos(orgId) — varre dou_publicacoes e casa com datajud_processos por número

enrichEntidadeFromAllSources(entidadeId) — consolida dados de todas as fontes

## 4.3 UI — Página de Entidades

Nova página: src/pages/EntidadesPage.tsx — Rota: /app/entidades

Lista de entidades da org com busca/filtro

Cada linha: nome, tipo (PF/PJ), documento, qtd processos, fontes

Click abre painel de detalhe com perfil consolidado

Admin: controles de merge/dedup

## 4.4 Verificação

Importar 2 processos com o mesmo envolvido → apenas 1 entidade criada

Abrir EntidadesPage → perfil consolidado

Testar merge de entidades duplicadas

# Fase 5: Monitoramento e Alertas

Objetivo: Monitoramento automatizado de processos e termos com alertas unificados.

## 5.1 Novas Tabelas

Migration: 20260401_monitoring.sql

| Tabela | Propósito |
| --- | --- |
| monitoramentos | Config: tipo (PROCESSO/TERMO/CPF_CNPJ), valor, fontes[], frequência, ativo, caso_id, entidade_id |
| monitoramento_eventos | Eventos detectados: tipo_evento, fonte, título, dados, alerta_id |

## 5.2 Rotas no Backend

| Rota | Descrição |
| --- | --- |
| POST /api/monitor | Criar monitoramento |
| GET /api/monitor | Listar monitoramentos da org |
| PATCH /api/monitor/:id | Toggle ativo/inativo |
| DELETE /api/monitor/:id | Deletar |
| POST /api/monitor/check | Executar verificação manual |

## 5.3 Verificação Periódica

Como não temos pg_cron, a verificação é feita de 2 formas:

1. Manual: Botão "Verificar Agora" na UI chama POST /api/monitor/check

2. Cron externo (opcional): GitHub Actions workflow chama o endpoint periodicamente (seg-sex 6h)

## 5.4 UI

Dashboard: Nova página: MonitoramentoPage.tsx — Rota: /app/monitoramento

Caso: Novo componente: CasoMonitoringSection.tsx — Card na página do caso

Transição: Migração gradual de dou_termos_monitorados para o sistema unificado

## 5.5 Verificação

Criar monitoramento → clicar "Verificar Agora" → alertas gerados

dou_termos_monitorados existentes continuam funcionando

# Fase Futura: Escavador (quando aprovado)

Contingente na avaliação de custos/contrato. A arquitetura das Fases 1-4 já prepara para integração plug-and-play.

Quando aprovado:

Nova rota no backend: server/routes/escavador.ts

Novo serviço: server/services/escavadorApi.ts

Feature module frontend: src/features/escavador/

O endpoint /api/enrich/cpf passa a incluir Escavador como fonte adicional

Migration: escavador_config (token por org), escavador_api_calls (log de créditos)

# Resumo por Fase

| Fase | Arquivos Novos | Modificados | Migration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Backend Express | ~10 (server/) | 4 serviços frontend + vite.config + package.json | Nenhuma |
| 2 - Entidades + Normalização | 2 (types + normalization) | 0 | 1 (8 tabelas) |
| 3 - Enriquecimento Auto | 4 (serviço + hook + componente + rota) | ClientesPage + CasoDataJudSection | 0 |
| 4 - Cross-source + Dedup | 3 (serviços + página + componente) | router.tsx | 1 (2 tabelas) |
| 5 - Monitoramento | 4 (serviço + página + componente + rota) | router.tsx + alertasService | 1 (2 tabelas) |

## Decisões Arquiteturais

1. Express server separado rodando na porta 3001, com Vite proxy em dev

2. Normalização no backend (não no browser) — mais seguro e performante

3. Supabase service_role_key no backend para writes diretos ao DB

4. Frontend continua chamando /api/... — em dev via Vite proxy, em prod via URL do backend

5. Escavador é plug-and-play — nova rota no backend + nova fonte no enrichment quando aprovado

6. Monitoramento via cron externo (GitHub Actions) ou manual — sem pg_cron

7. DOU monitoring coexiste durante transição para sistema unificado

## Arquivos Críticos Existentes

| Arquivo | Relevância |
| --- | --- |
| src/services/datajudService.ts | Lógica de busca DataJud — mover chamadas API para backend |
| src/services/queridoDiarioService.ts | Lógica QD — mover para backend |
| src/features/dou/services/douService.ts | Lógica DOU — mover para backend |
| src/services/cnpjService.ts | Lógica CNPJ — mover para backend |
| src/pages/ClientesPage.tsx | Página de clientes — adicionar enriquecimento auto |
| src/components/CasoDetail/CasoDataJudSection.tsx | Seção DataJud no caso — botão enriquecer |
| src/types/domain.ts | Types existentes — alinhar com novos types |
| src/lib/supabaseClient.ts | Cliente Supabase — backend usa service_role separado |
| vite.config.ts | Proxy config — adicionar proxy para /api |

## Verificação End-to-End

1. "npm run dev" → inicia Vite + Express

2. DataJudPage → buscar processo → funciona via backend local

3. Cadastrar cliente com CNPJ → enriquecimento automático em todas as fontes

4. Vincular processo a caso → partes normalizadas no CasoPartiesSection

5. Abrir /app/entidades → perfil consolidado de entidade

6. Criar monitoramento → "Verificar Agora" → alerta gerado